Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Joselyn Nicole Gallardo Zapata |
| --- | --- |
| Rut | 19.564.567-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Vespucio |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Aplicación móvil de frutos secos |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | El proyecto se vincula principalmente con las áreas de programación de software, análisis y desarrollo de modelos de datos, arquitectura de software, calidad de software y análisis de requerimientos informáticos. Estas áreas serán abordadas mediante el desarrollo de una solución Full Stack, considerando base de datos, backend, APIs REST y frontend móvil. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo con los requerimientos de la organización y estándares de la industria. Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar u optimizar procesos de negocio de acuerdo con las necesidades de la organización. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge a partir de la necesidad de una empresa familiar dedicada a la venta de frutos secos de ampliar sus canales de venta y mejorar la forma en que sus clientes acceden a sus productos. Actualmente, depender principalmente de canales de venta tradicionales limita el alcance del negocio y las posibilidades de que los clientes puedan consultar productos y realizar compras de manera remota. A partir de esta problemática, el proyecto propone desarrollar una solución de comercio electrónico mediante una aplicación móvil, que permita a los clientes acceder al catálogo de productos, revisar información y disponibilidad, gestionar un carrito de compra, realizar pedidos, efectuar pagos y consultar posteriormente sus compras. Además, la solución permitirá incorporar funcionalidades de apoyo para la administración del negocio, como la gestión de productos, stock y ventas. El proyecto se sitúa en Chile y está orientado inicialmente a una empresa familiar del rubro de frutos secos. La solución busca beneficiar tanto al negocio como a sus clientes. Para la empresa, representa la posibilidad de digitalizar parte de sus procesos comerciales, mejorar la gestión de la información y ampliar su alcance de venta. Para los clientes, busca entregar un canal de compra accesible mediante Internet, facilitando la adquisición de productos sin depender exclusivamente de una atención presencial. La temática es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática, ya que aborda una problemática empresarial mediante el análisis, diseño, desarrollo e integración de una solución informática. Para ello se aplicarán competencias relacionadas con desarrollo de software, programación, modelamiento y gestión de datos, arquitectura de software, integración de servicios y aseguramiento de la calidad, competencias contempladas en el perfil de egreso de la carrera. El principal aporte de valor del Proyecto APT será proporcionar una solución tecnológica que contribuya a la transformación digital de un negocio familiar, centralizando información y procesos relacionados con productos, clientes, compras, ventas y stock. Al mismo tiempo, el proyecto permitirá aplicar conocimientos propios de la Ingeniería en Informática sobre una necesidad concreta del entorno comercial, desarrollando una solución que pueda evolucionar y adaptarse a futuras necesidades del negocio. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar una solución de comercio electrónico para una empresa familiar dedicada a la venta de frutos secos, con el propósito de digitalizar y ampliar su canal de ventas, facilitando a los clientes el acceso a sus productos y permitiendo realizar compras a través de Internet. El proyecto consistirá principalmente en el desarrollo de una aplicación móvil para dispositivos Android, mediante la cual los clientes podrán registrarse e iniciar sesión, consultar el catálogo y detalle de los productos, gestionar un carrito de compra, realizar pedidos y pagos, consultar su historial de compras y calificar los productos adquiridos mediante reseñas. Para abordar la problemática se desarrollará una solución compuesta por un frontend móvil, servicios backend y una base de datos, utilizando una arquitectura basada en APIs REST. El backend permitirá gestionar los principales procesos del sistema, tales como usuarios, productos, carrito de compra, ventas y reseñas. Además, se contempla la integración de servicios externos para el almacenamiento de imágenes y procesamiento de pagos. La solución también considerará funcionalidades destinadas a la administración del negocio, permitiendo gestionar productos, inventario y ventas. De esta manera, se busca entregar una solución integral que beneficie tanto a los clientes como a la empresa, apoyando la digitalización de sus procesos comerciales y dejando una base tecnológica que pueda ser ampliada posteriormente con nuevas funcionalidades y plataformas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Mis intereses profesionales se orientan principalmente al desarrollo de software y a la creación de soluciones tecnológicas que permitan resolver necesidades reales de las organizaciones, considerando las distintas etapas involucradas en la construcción de un sistema informático. Estos intereses se ven reflejados directamente en el Proyecto APT, ya que el desarrollo del e-commerce de frutos secos permitirá trabajar de manera integral en diferentes áreas de la Ingeniería en Informática, tales como análisis de requerimientos, programación, desarrollo backend y frontend, modelamiento y gestión de bases de datos, arquitectura de software, integración de servicios y aseguramiento de la calidad. El proyecto permitirá aplicar estos conocimientos mediante la construcción de una solución real, compuesta por una aplicación móvil, APIs REST, servicios backend y una base de datos, además de la integración con servicios externos. Esto se relaciona directamente con competencias establecidas en el perfil de egreso, particularmente con el desarrollo de soluciones de software, construcción de modelos de datos, programación utilizando buenas prácticas, diseño de modelos arquitectónicos, realización de pruebas e implementación de soluciones sistémicas integrales. La realización de este Proyecto APT contribuirá a mi desarrollo profesional al permitirme integrar y aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en un proyecto completo, fortaleciendo mis competencias para analizar una necesidad, diseñar una solución, desarrollarla, probarla e implementarla. Asimismo, permitirá adquirir experiencia práctica en el desarrollo de una solución tecnológica orientada a un contexto empresarial, acercándome a situaciones y desafíos que podré enfrentar en el campo laboral como profesional de Ingeniería en Informática. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales se orientan principalmente al desarrollo de software y a la creación de soluciones informáticas que permitan resolver necesidades reales mediante el uso de diferentes tecnologías. Me interesa participar en las distintas etapas del desarrollo de una solución, desde el análisis y diseño hasta su programación, integración, pruebas e implementación. El Proyecto APT se relaciona directamente con estos intereses, ya que permitirá desarrollar una solución de comercio electrónico abordando diferentes componentes tecnológicos, como el desarrollo de una aplicación móvil, programación backend, APIs REST, bases de datos, arquitectura de software, integración de servicios y aseguramiento de la calidad. La realización de este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional al permitirme aplicar e integrar los conocimientos adquiridos durante la carrera en una solución completa, enfrentando desafíos similares a los que se presentan en proyectos reales de desarrollo de software. Además, permitirá fortalecer mis conocimientos técnicos, la capacidad para resolver problemas y la aplicación de buenas prácticas, adquiriendo experiencia en el desarrollo de una solución desde su planificación hasta su implementación y puesta en funcionamiento. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El Proyecto APT se considera factible de desarrollar durante el semestre, debido a que actualmente se cuenta con los conocimientos, herramientas y recursos tecnológicos necesarios para su implementación. Además, parte de la estructura inicial de la solución ya se encuentra desarrollada, lo que permite continuar el proyecto a partir de una base funcional y concentrar el trabajo del semestre en completar, integrar, probar y desplegar las funcionalidades definidas. En relación con el tiempo disponible y las horas asignadas a la asignatura, se planificará el desarrollo de manera progresiva, priorizando inicialmente las funcionalidades esenciales del e-commerce. El trabajo se organizará por etapas, considerando la finalización del backend y base de datos, aplicación móvil, integración entre los diferentes servicios, sistema de pagos, pruebas, despliegue y, posteriormente, el desarrollo de un módulo administrativo. Respecto de los materiales y recursos, se dispone de un computador para el desarrollo, conexión a Internet y las herramientas de software necesarias, entre ellas Visual Studio Code, Android Studio, Java, Spring Boot, Kotlin, PostgreSQL y DBeaver. Además, se utilizarán servicios externos como Cloudinary para la gestión de imágenes, Webpay de Transbank para el proceso de pago y una plataforma de alojamiento en la nube para el despliegue de los servicios. Entre los factores externos que facilitan el desarrollo se encuentra la disponibilidad de documentación técnica, ambientes de desarrollo y pruebas para las tecnologías utilizadas, además de que varias de las herramientas seleccionadas ya han sido utilizadas durante el desarrollo inicial del proyecto. Por otra parte, existen factores que podrían dificultar el desarrollo, principalmente el consumo de recursos que puede generar el despliegue de múltiples servicios backend en infraestructura gratuita, las posibles limitaciones de los servicios cloud y la complejidad de la integración de Webpay con una aplicación móvil. Para disminuir estos riesgos, se realizarán pruebas de despliegue de manera anticipada y, en caso de que la infraestructura disponible no soporte adecuadamente todos los servicios independientes, se evaluará la consolidación de algunos componentes del backend. Asimismo, la integración con Webpay se probará tempranamente utilizando el ambiente de integración disponible. Finalmente, para asegurar el cumplimiento dentro del semestre, se priorizará un producto mínimo funcional, compuesto por las funcionalidades esenciales para que un cliente pueda registrarse, consultar productos, gestionar su carrito y completar una compra, junto con las funciones necesarias para administrar la información del negocio. Las funcionalidades adicionales serán desarrolladas de acuerdo con el avance y tiempo disponible. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una solución de comercio electrónico para una empresa familiar dedicada a la venta de frutos secos, que permita digitalizar y optimizar sus procesos de venta y gestión comercial mediante una aplicación móvil y un módulo de administración. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la arquitectura de la solución y el modelo de datos necesario para gestionar usuarios, productos, inventario, carrito de compra, ventas y reseñas. - Desarrollar los servicios backend y APIs REST necesarios para implementar la lógica de negocio y permitir la comunicación entre los diferentes componentes del sistema. - Implementar una aplicación móvil para dispositivos Android que permita a los clientes registrarse, consultar productos, gestionar su carrito de compra, realizar compras, consultar su historial y calificar los productos adquiridos. - Integrar servicios externos para el almacenamiento y gestión de imágenes y el procesamiento de pagos electrónicos asociados a las compras realizadas en la plataforma. - Desarrollar un módulo de administración que permita gestionar productos, inventario y ventas del negocio. - Validar el funcionamiento integral de la solución mediante pruebas de software que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos y el correcto funcionamiento de sus principales procesos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, aplicando un enfoque iterativo e incremental. Esto permitirá organizar el proyecto en etapas de trabajo de corta duración, desarrollar las funcionalidades progresivamente y realizar revisiones periódicas de los avances obtenidos. Inicialmente, se realizará el levantamiento y análisis de requerimientos, identificando las necesidades del negocio y definiendo las funcionalidades principales de la aplicación móvil y del módulo de administración. A partir de estos requerimientos se establecerá y priorizará un Product Backlog, considerando el alcance y el tiempo disponible durante el semestre. El desarrollo se organizará mediante Sprints, en los cuales se abordarán progresivamente los diferentes componentes de la solución. Estos contemplarán el diseño de la arquitectura y base de datos, desarrollo del backend y APIs REST, desarrollo de la aplicación móvil, integración de servicios externos, desarrollo del módulo administrativo, pruebas de software y despliegue de la solución. Durante cada iteración se realizarán actividades de desarrollo, integración y pruebas, permitiendo detectar y corregir problemas de manera temprana. Al finalizar cada Sprint se revisará el cumplimiento de las funcionalidades planificadas y se realizarán los ajustes necesarios para las siguientes iteraciones. Para el aseguramiento de la calidad se realizarán pruebas funcionales y de integración sobre los principales procesos del sistema, verificando el cumplimiento de los requerimientos definidos para funcionalidades como registro e inicio de sesión, gestión de productos, carrito de compra, ventas, inventario, pagos y reseñas. Finalmente, se realizará una validación integral de la solución, verificando la comunicación entre sus diferentes componentes y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el Proyecto APT.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Diseño y arquitectura del sistema | Diagrama de arquitectura lde la solución, estructura de APIs, modelo de base de datos y definición de las tecnologías utilizadas. | Permite evidenciar la planificación técnica y la estructura definida para desarrollar e integrar los componentes del proyecto. |
| Avance | Base de datos PostgreSQL | Implementación de la base de datos, tablas, relaciones y persistencia de la información requerida por el sistema. | Evidencia la implementación de la capa de datos necesaria para gestionar usuarios, productos, ventas, carrito y reseñas. |
| Avance | Backend y APIs REST | Desarrollo de las APIs de Usuario, producto, carrito compra, venta y reseña mediante Java y Spring Boot. | Permite demostrar la implementación lógica de negocio y los servicios necesarios para el funcionamiento de la aplicación. |
| Avance | Pruebas de APIs | Ejecución y documentación de pruebas de los endpoints mediante Postman, considerando casos exitosos y validaciones de datos. | Permite comprobas que los servicios desarrollados cumplen con los comportamientos y validaciones definidos. |
| Avance | Aplicación móvil Android | Desarrollo de las principales interfaces y funcionalidades de la aplicación móvil utilizando Kotlin y Android Studio. | Evidencia la implementación de la aplicación destinada a los clientes y su interacción con los servicios del backend. |
| Avance | Integración Android-Backend | Evidencia del consumo de las APIs REST desde la aplicación Android mediante internet. | Permite comprobar la comunicación e integración entre la aplicación móvil, backend y base de datos. |
| Final | Gestión de imágenes con Cloudinary | Implementación del almacenamiento y recuperación de imágenes de productos mediante Cloudinary y su integración con el sistema. | Evidencia la utilización de un servicio externo especializado para gestionar los recursos multimedia de la aplicación. |
| Final | Integración de Webpay | Implementación y pruebas del flujo de pago mediante el ambiente de integración de Webpay de Transbank. | Permite demostrar la incorporación del proceso de pago electrónico necesario para completar el flujo de compra. |
| Final | Módulo administrativo web | Desarrollo de un módulo web que permita administrar productos, stock y consultar información relacionada con las ventas del negocio. | Responde a la necesidad de contar con una herramienta de administración para la empresa, complementando la aplicación destinada al cliente. |
| Final | Despliegue en la nube | Despliegue del backend y base de datos en infraestructura cloud, permitiendo accedes a los servicios sin depender de localhost | Evidencia que la solución puede ser utilizada desde dispositivos conectados a internet y no únicamente desde el entorno de desarrollo. |
| Final | Pruebas funcionales e integración | Ejecución de pruebas sobre los principales flujos del sistema, incluyendo registro, inicio de sesión, productos, carrito, compra, ventas y reseñas. | Permite verificar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y la correcta integración de los componentes desarrolladores. |
| Final | Demostración del sistema integrado | Presentación del flujo completo del e-commerce, integrando aplicación móvil, módulo administrativo, APIs, PostgreSQL, Cloudinary y proceso de pago. | Constituye la evidencia final del cumplimiento de los objetivos planteados para el proyecto APT. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Levantamiento y análisis de requerimiento | Identificar las necesidades del negocio, usuarios, funcionalidades, reglas de negocio y alcance del e-commerce. Definir requerimientos funcionales y criterios de aceptación. Realizar revisión y validación de los requerimientos y criterios definidos, verificando su consistencia, claridad y trazabilidad. | Documento de requerimentos, computador, herramientas de documentación. | 1 semana | Joselyn Gallardo Zapata | El alcance deberá mantenerse acorde con la duración del semestre. |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo con los requerimientos de la organización y estándares de la industria. | Diseño de Arquitectura | Definir la arquitectura de la solución, componentes, APIs REST, comunicación entre servicios y servicios externos. Validar técnicamente la arquitectura propuesta mediante revisión de componentes, dependencias, comunicaciones y cumplimiento de los requerimientos definidos. | Diagramas, Visual Studio Code, documentación técnica. | 1 semana | Joselyn Gallardo Zapata | Se deberá considerar el consumo de recursos del backend al desplegar los servicios en la nube. |
| Diseñar e implementar bases de datos para soluciones informáticas. | Diseño e implementación de base de datos | Diseñar las entidades, relaciones y estructuras de datos para usuarios, productos, ventas, carrito y reseñas. Implementar las estructuras en PostgreSQL y realizar pruebas de inserción, consulta, actualización, eliminación, relaciones e integridad de datos. | PostgreSQL, DBeaver | 1 semana | Joselyn Gallardo Zapata | Considerar integridad, relaciones y consistencia de los datos. |
| Desarrollar soluciones de software aplicando buenas prácticas de programación. | Desarrollo del backend | Completar las APIs REST de Usuario, Producto, Venta, Carrito de Compra y Reseña utilizando Java y Spring Boot. Implementar reglas de negocio, validaciones, seguridad y manejo de respuestas. Durante el desarrollo se ejecutarán pruebas funcionales y de integración de los endpoints implementados, registrando los resultados obtenidos. | Java, Spring Boot, Gradle, Visual Studio Code, PostgreSQL. | 3 semanas | Joselyn Gallardo Zapata | Considerar buenas prácticas, validación de datos y seguridad de información sensible como contraseñas. |
| Validar el funcionamiento de soluciones informáticas | Validación incremental del backend y APIs | Validar progresivamente los servicios desarrollados durante las iteraciones del backend, considerando escenarios exitosos, alternativos y de error. Ejecutar pruebas de endpoints, reglas de negocio, validaciones, persistencia e integración entre servicios, registrando resultados y evidencias. | Postman, APIs REST, PostgreSQL. | 3 semana | Joselyn Gallardo Zapata | Registrar resultados y evidencias de las pruebas realizadas. |
| Desarrollar aplicaciones móviles de acuerdo con requerimientos establecidos. | Desarrollo de aplicación móvil | Desarrollar las interfaces y funcionalidades Android para registro, autenticación, catálogo, carrito, compras, historial y reseñas. Ejecutar pruebas funcionales de cada flujo desarrollado en emulador y/o dispositivo, verificando navegación, validaciones, respuestas y comportamiento esperado. | Android Studio, Kotlin, dispositivo/emulador Android. | 3 semanas | Joselyn Gallardo Zapata | La aplicación deberá consumir información desde las APIs desarrolladas. |
| Integrar componentes y servicios de una solución informática. | Integración Android y backend | Conectar la aplicación móvil con los diferentes endpoints del backend. Realizar pruebas de integración para validar solicitudes, respuestas, persistencia, manejo de errores y comportamiento ante problemas de conexión. | Android Studio, Kotlin, APIs REST, Internet. | 1 Semana | Joselyn Gallardo Zapata | Considerar manejo de errores de conexión y respuestas del servidor. |
| Integrar servicios externos en una solución de software. | Integración Cloudinary | Implementar la gestión de imágenes de productos y reseñas mediante Cloudinary. Ejecutar pruebas de carga, recuperación, actualización y eliminación de imágenes, verificando además las referencias almacenadas en la base de datos. | Cloudinary, API Producto, API Reseña. | 1 semana | Joselyn Gallardo Zapata | Las imágenes se almacenarán externamente y la referencia correspondiente se mantendrá en la base de datos. |
| Integrar servicios externos en una solución de software. | Integración Webpay | Implementar el proceso de pago utilizando el ambiente de integración de Webpay de Transbank. Ejecutar pruebas del flujo de pago considerando transacciones aprobadas, rechazadas, canceladas y respuestas de integración, verificando la actualización correspondiente de la venta. | Webpay Transbank, Java/Spring Boot, Android Studio, Internet. | 2 Semanas | Joselyn Gallardo Zapata | Se comenzarán las pruebas anticipadamente debido a la complejidad de integración con Android. |
| Desarrollar interfaces y soluciones de software para la gestión de información. | Desarrollo de módulo administrativo web | Desarrollar el módulo web administrativo para gestión de productos, actualización de stock y consulta de ventas. Realizar pruebas funcionales de las interfaces, validaciones, operaciones administrativas y comunicación con las APIs. | React o Angular, Visual Studio Code, APIs REST. | 2 semanas | Joselyn Gallardo Zapata | Se definirá React o Angular según factibilidad técnica y tiempo disponible. |
| Implementar soluciones informáticas en ambientes de operación. | Despliegue en la nube | Configurar backend y PostgreSQL en infraestructura cloud para permitir el consumo de las APIs mediante Internet. Realizar pruebas de disponibilidad, conexión, acceso a APIs, persistencia de datos y comunicación desde los clientes desplegados. | Render, PostgreSQL, Git/GitHub, Internet. | 1 semana | Joselyn Gallardo Zapata | Se deberá controlar el consumo de recursos y evaluar ajustes de arquitectura si existen limitaciones del servicio cloud. |
| Validar la calidad y funcionamiento de una solución informática. | Pruebas integrales y regresión | Ejecutar pruebas end-to-end y de regresión sobre los principales procesos integrados: registro, login, catálogo, carrito, compra, pago, venta, stock, administración y reseñas. Registrar defectos, realizar correcciones y revalidar los escenarios afectados. | Postman, Android Studio, módulo web, dispositivo Android, Webpay. | 1 semana | Joselyn Gallardo Zapata | Los defectos encontrados deberán ser corregidos y posteriormente revalidados. |
| Documentar soluciones informáticas y sus resultados. | Documentación y presentación final | Elaborar la documentación técnica y funcional, recopilar evidencias y preparar la demostración del sistema. Verificar mediante una revisión final que las evidencias de pruebas, resultados y documentación permitan demostrar el cumplimiento de los requerimientos, objetivos y competencias del proyecto. | Documentación APT, capturas, diagramas, resultados de pruebas y sistema implementado. | 1 semana | Joselyn Gallardo Zapata | La documentación deberá evidenciar el cumplimiento de los objetivos y competencias del Proyecto APT. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión y validación de requerimientos | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validación del diseño de arquitectura |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño e implementación de base de datos |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de BD e integridad de datos |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del backend |  |  |  | X | X | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas incrementales backend/APIs |  |  |  | x | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo aplicación móvil |  |  |  |  |  |  | X | x | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales aplicación móvil |  |  |  |  |  |  | x | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Android – Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas integración Android – Backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Cloudinary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas integración Cloudinary |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Webpay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas integración Webpay |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo módulo administrativo web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas módulo administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Despliegue en la nube |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Pruebas en ambiente Cloud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Pruebas integrales / E2E / regresión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |
| Corrección y revalidación de defectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |  |
| Documentación técnica y funcional | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x |
| Preparación de presentación y demostración final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.